Pac-Man 3D

Dokument dizajni dhe plan 10-javor për zhvillimin në Unity

17 tetor 2026

# 1. Koncepti

Pac-Man 3D: Labirinti është lojë arcade me labirint në 3D. Lojtari ha të gjitha pikat në labirint dhe shmang fantazmat. Loja ka 10 nivele, pikë, yje dhe një dyqan të vogël për shpërblime.

Ky dokument përmban dizajnin e lojës (rregullat, pikët, nivelet), rolin e Unity dhe një plan 10-javor hap pas hapi për ta ndërtuar.

## Kamera

Loja përdor një kamerë të pjerrët (3/4) rreth 55°, që ndjek lojtarin lehtë por nuk rrotullohet. Duket 3D (muret kanë lartësi, ka hije), por lojtari e sheh mirë labirintin dhe fantazmat.

# 2. Mekanikat e lojës

- Lëvizja: në 4 drejtime. Pac-Man vazhdon të lëvizë derisa përplaset në mur.

- Pikat e vogla: japin pikë dhe duhet të hahen të gjitha për ta fituar nivelin.

- Pikat e mëdha (power pellets): i frikësojnë fantazmat për një kohë të caktuar, gjatë së cilës lojtari mund t'i ngrënë.

- Frutat bonus: shfaqen dy herë në nivel dhe qëndrojnë rreth 10 sekonda.

- Tunelet anësore: lidhin dy anët e labirintit.

- Jetët: loja fillon me 3 jetë dhe lojtari fiton 1 shtesë te 10.000 pikë.

## Fantazmat

| Fantazma | Sjellja |
| --- | --- |
| E kuqe | Të ndjek drejtpërdrejt |
| Rozë | Synon vendin ku do të jesh 4 hapa më vonë |
| Blu | Kombinon pozicionin tënd me atë të së kuqes, prandaj është e paparashikueshme |
| Portokalli | Të ndjek nga larg, por ikën kur të afrohet |

Fantazmat ndërrojnë mes modit ndjekës dhe modit shpërndarës (shkojnë në qoshet e tyre) çdo disa sekonda.

# 3. Fitorja dhe humbja

- Fiton nivelin kur hahen të gjitha pikat.

- Humb një jetë kur prek një fantazmë që nuk është e frikësuar.

- Game Over kur mbarojnë jetët.

- Fiton lojën kur përfundon nivelin 10.

# 4. Sistemi i pikëve

## Pikët gjatë lojës

| Veprimi | Pikët |
| --- | --- |
| Pikë e vogël | 10 |
| Pikë e madhe (power pellet) | 50 |
| Fantazma e parë e ngrënë | 200 |
| Fantazma e dytë (me të njëjtin power pellet) | 400 |
| Fantazma e tretë | 800 |
| Fantazma e katërt | 1600 |
| Fruta bonus | 100 deri 2000, sipas nivelit |

Vlera dyfishohet për çdo fantazmë të ngrënë me një power pellet të vetëm. Kjo e shpërblen lojtarin që pret fantazmat t'i afrohen.

## Bonuset në fund të nivelit

- Bonus kohe: sa më shpejt ta mbarosh, aq më shumë merr. Shembull: 1.000 pikë minus 10 për çdo sekondë mbi një minimum.

- Bonus jetësh: 500 pikë për çdo jetë që të ka mbetur.

- Bonus pa humbje: 1.000 pikë nëse asnjë fantazmë nuk të ka kapur.

## Shumëzuesi (combo)

Pikët gjatë lojës shumëzohen me combo-n aktuale (x1, x2, x3...). Combo rritet çdo 10 pika të ngrëna pa ndalur dhe kthehet në x1 kur lojtarin e kap një fantazmë. Kjo e shpërblen lojën e shpejtë dhe të guximshme.

## Shembull i një niveli

| Burimi | Llogaritja | Pikët |
| --- | --- | --- |
| Pika të vogla | 150 × 10 | 1.500 |
| Pika të mëdha | 4 × 50 | 200 |
| Fantazma të ngrëna | 200 + 400 + 800 | 1.400 |
| Fruta | 1 frutë | 100 |
| Bonus kohe |  | 400 |
| Bonus jetësh | 2 jetë × 500 | 1.000 |
| Gjithsej |  | 4.600 |

Me pragjet e yjeve më poshtë, ky rezultat jep 2 yje. Për 3 yje lojtari duhet të luajë më mirë.

## Frutat bonus

| Niveli | Fruta | Pikët |
| --- | --- | --- |
| 1 | Qershi | 100 |
| 2 | Luleshtrydhe | 300 |
| 3-4 | Portokall | 500 |
| 5-6 | Mollë | 700 |
| 7-8 | Pjepër | 1000 |
| 9-10 | Anije kozmike (Galaxian) | 2000 |

Frutat nuk ndikojnë në fitoren e nivelit, janë vetëm për rezultat më të lartë. Mund të zëvendësohen me fruta të tjera sipas temës së çdo ambienti (p.sh. kërpudha në pyll, kristal në hapësirë).

# 5. Shpërblimet dhe zhbllokimet

## Pragje pikësh

| Pikët | Shpërblimi |
| --- | --- |
| 10.000 | +1 jetë |
| 25.000 | Mburojë falas për nivelin tjetër |
| 50.000 | +1 jetë tjetër |
| 100.000 | Zhbllokohet një lëkurë (skin) e re për Pac-Man |

## Yje për çdo nivel

| Yje | Kushti |
| --- | --- |
| 1 yll | Përfundon nivelin |
| 2 yje | Mbi 3.000 pikë |
| 3 yje | Mbi 5.000 pikë |

Yjet jepen vetëm një herë për secilin nivel, kështu që lojtari kthehet të luajë përsëri për t'i fituar të gjithë. Pragjet rregullohen gjatë testimit: nëse shumica marrin 3 yje shumë lehtë, ngrihen.

## Dyqani

Pikët e fituara grumbullohen dhe lojtari i shpenzon në një dyqan mes niveleve: lëkura të reja për Pac-Man, ngjyra të reja për labirintin dhe power-ups që fillon me to (p.sh. shpejtësi në fillim të nivelit).

## Zhbllokime

- Nivelet e reja hapen vetëm kur lojtari ka mjaft yje.

- Një mod i veçantë (p.sh. "Mod i vështirë" ose "Mod pa fantazma") hapet pasi arrihet një rezultat i caktuar.

## Tabela e rezultateve

Rezultati më i mirë ruhet dhe shfaqet në menu. Lojtari luan përsëri për ta thyer rekordin e vet.

# 6. Nivelet

Loja ka 10 nivele në tri faza. Vlerat më poshtë janë sugjerim fillestar dhe rregullohen gjatë testimit. Shpejtësia është në raport me nivelin 1.

| Niveli | Fantazma | Shpejtësia | Power pellet | Çfarë ka të re |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 100% | 10 sek | Labirint i thjeshtë (mësimi) |
| 2 | 2 | 100% | 10 sek | Labirint pak më i madh |
| 3 | 2 | 100% | 10 sek | Fillojnë frutat dhe tunelet |
| 4 | 3 | 110% | 8 sek | Dyer që hapen dhe mbyllen |
| 5 | 3 | 120% | 8 sek | Portale |
| 6 | 4 | 130% | 8 sek | Labirint më kompleks |
| 7 | 4 | 140% | 8 sek | Dyer dhe portale së bashku |
| 8 | 4 | 150% | 5 sek | Labirint i madh |
| 9 | 4 | 160% | 5 sek | Labirint i madh, kohë e shkurtër |
| 10 | 4 + boss | 170% | 4 sek | Fantazmë gjigante, duhet ngrënë 3 herë |

# 7. Roli i Unity

E gjithë loja ndërtohet në Unity. Tabela tregon si përkthehet dizajni në pjesë të Unity.

| Pjesa e dizajnit | Si bëhet në Unity |
| --- | --- |
| Labirinti | Kube dhe plane (ose modele nga Blender) të vendosura në një rrjet |
| Lëvizja e Pac-Man | Një skript C# që e lëviz nga qeliza në qelizë |
| Fantazmat që ndjekin | Sistemi i navigimit i Unity (NavMesh) ose logjikë e thjeshtë me kthesa |
| Pikat dhe frutat | Objekte me "trigger" që zhduken kur i prek lojtari |
| Pikët, yjet, jetët | Një skript menaxhues dhe elemente UI |
| Kamera e pjerrët | Një Camera e rrotulluar rreth 55° që ndjek lojtarin |
| Nivelet | Skena (scenes) të ndara ose një labirint që ndërtohet nga një listë |
| Ruajtja e rekordit | PlayerPrefs, që është shumë i thjeshtë |

## Si na ndihmon Unity

- Falas për fillim. Versioni Personal është falas për zhvilluesit e vegjël. Para se të publikohet loja, duhen kontrolluar kushtet aktuale në faqen e Unity, sepse çmimet dhe pragjet ndryshojnë.

- Shumë mësime. Ka mijëra video dhe shembuj, përfshirë tutorialin "Roll a Ball", që është pikërisht një top që lëviz dhe ha objekte.

- Një projekt, shumë platforma. E njëjta lojë mund të dalë për PC, Android, iPhone dhe web.

- Asset Store. Modele, tinguj dhe efekte falas ose me pak para, kështu që nuk duhet bërë gjithçka nga e para.

- Navigimi i gatshëm. Fantazmat e ndjekin lojtarin pa shkruar vetë algoritmin e rrugës.

- Dritë dhe hije të gatshme. Pamja 3D duket mirë që në fillim, pa shumë punë.

- Testim brenda editorit. Loja luhet menjëherë me një klikim, dhe vlerat (shpejtësia, pragjet e yjeve) ndryshohen pa rindërtuar projektin.

# 8. Plani 10-javor

# Çdo javë ka një synim të vogël dhe përfundon me diçka që funksionon. Mos kalo te java tjetër para se e para të funksionojë.

| Java | Çfarë ndërton | Si e di që mbaroi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalimi i Unity dhe bazat: dysheme dhe sferë me tastierë | Topi lëviz saktë në të gjitha anët |
| 2 | Muret dhe kamera e pjerrët (55°) | Topi nuk kalon nëpër mure, kamera e ndjek |
| 3 | Labirint 5x5, pastaj 11x9 | Labirinti ndërtohet dhe lëvizja ndjehet mirë |
| 4 | Pikat e vogla dhe të mëdha, rezultati në ekran | Hahen pikat dhe rezultati rritet |
| 5 | Një fantazmë që lëviz vetë, pastaj të ndjek | Fantazma të ndjek nëpër labirint |
| 6 | Jetët, humbja, Game Over, rifillimi | Loja ka fillim dhe fund |
| 7 | Të 4 fantazmat, power pellets, fantazma të frikësuara | Fantazmat ndryshojnë sjellje dhe hahen |
| 8 | Nivelet (3-5 fillimisht), frutat, kalimi mes niveleve | Disa nivele luhen me radhë |
| 9 | Yjet, bonuset, dyqani, rekordi, menuja kryesore | Pikët, yjet dhe rekordi funksionojnë |
| 10 | Modele 3D, tinguj, muzikë, rregullime, testim | Loja duket dhe tingëllon si lojë e vërtetë |

## Java 1: bazat e Unity

- Instalo Unity Hub dhe versionin e fundit LTS, pastaj krijo një projekt 3D.

- Krijo një dysheme (Plane) dhe një sferë (Sphere) dhe shtoji sferës Rigidbody.

- Shkruaj skriptin e parë që e lëviz sferën me tastierë.

- Bëj tutorialin "Roll a Ball" nëse ke nevojë për më shumë praktikë.

Kriteri i përfundimit: Topi lëviz saktë në të gjitha anët.

## Java 2: muret dhe kamera

- Shto mure nga kube dhe sigurohu që topi përplaset me to.

- Vendos kamerën në rreth 55° dhe bëje të ndjekë topin lehtë, pa u rrotulluar (opsionale: Cinemachine).

- Provo kënde të ndryshme dhe zgjidh atë që të pëlqen më shumë.

Kriteri i përfundimit: Topi nuk kalon nëpër mure dhe kamera e ndjek.

## Java 3: labirinti

- Ndërto një labirint 5x5 me kube, pa asgjë tjetër.

- Kalo te labirinti 11x9 si në modelin e dizajnit.

- Bëj që topi të lëvizë në rrjet: vazhdon në një drejtim derisa përplaset, dhe kthehet në kryqëzime.

Kriteri i përfundimit: Labirinti ndërtohet dhe lëvizja ndjehet mirë.

## Java 4: pikat

- Krijo objektin pikë dhe vendose në çdo qelizë të lirë.

- Përdor "trigger" që pika zhduket kur topi e prek.

- Shto pikën e madhe dhe një numërues pikësh në ekran (UI).

- Detekto kur janë ngrënë të gjitha pikat (nivel i fituar).

Kriteri i përfundimit: Pas kësaj jave ke tashmë një lojë të vogël që luhet.

## Java 5: fantazma e parë

- Fillimisht fantazma lëviz rastësisht nëpër labirint.

- Pastaj bëje të ndjekë lojtarin (NavMesh ose kthesa të thjeshta në kryqëzime).

- Nëse ngec, lëre lëvizjen rastësore dhe përmirësoje më vonë.

Kriteri i përfundimit: Fantazma të ndjek nëpër labirint.

## Java 6: jetët dhe fundi i lojës

- Kur fantazma të prek, lojtari humb një jetë dhe rifillon në pozicionin e tij.

- Shfaq jetët në ekran.

- Shto ekranin Game Over dhe butonin për rifillim.

Kriteri i përfundimit: Loja ka fillim dhe fund të qartë.

## Java 7: fantazmat e tjera dhe power pellets

- Shto 3 fantazmat e tjera me sjellje të ndryshme (rozë, blu, portokalli).

- Shto modin ndjekës dhe shpërndarës me kohëmatës.

- Kur ha power pellet, fantazmat bëhen të frikësuara për 8-10 sekonda dhe mund të hahen (200, 400, 800, 1600).

Kriteri i përfundimit: Të 4 fantazmat funksionojnë dhe hahen kur janë të frikësuara.

## Java 8: nivelet dhe frutat

- Ndërto 3-5 labirinte dhe kalimin nga njëri te tjetri (skena ose listë).

- Vendos shpejtësitë, numrin e fantazmave dhe kohën e power pellets sipas tabelës së niveleve.

- Shto frutat bonus që shfaqen dhe zhduken pas 10 sekondash.

Kriteri i përfundimit: Disa nivele luhen me radhë.

## Java 9: yjet, dyqani dhe menuja

- Llogarit bonuset në fund të nivelit dhe jep 1, 2 ose 3 yje.

- Shto combo-n, pragjet e pikëve për jetë shtesë dhe dyqanin e vogël.

- Ruaj rekordin dhe yjet me PlayerPrefs.

- Bëj menunë kryesore me zgjedhjen e niveleve që hapen sipas yjeve.

Kriteri i përfundimit: Pikët, yjet dhe rekordi funksionojnë dhe ruhen.

## Java 10: pamja, tingujt dhe testimi

- Zëvendëso kubet me modele 3D (nga Asset Store ose Blender) dhe shto dritë e hije.

- Shto tinguj dhe muzikë.

- Luaje lojën shumë herë dhe rregullo balancën: shpejtësitë dhe pragjet e yjeve.

- Nëse je pas me kohën, lër vetëm 5 nivele. Një lojë e plotë me 5 nivele është më e mirë se një e papërfunduar me 10.

Kriteri i përfundimit: Loja duket dhe tingëllon si lojë e vërtetë.